U M O W A   (projekt)

zawarta w dniu …………………… r. roku pomiędzy Miastem i Gminą Serock z siedzibą przy ul. Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-17-39-574,  Miejsko – Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku, z siedzibą przy  ul. Nasielskiej 21, 05-140 Serock, reprezentowanym przez:

- Mirosława  Smutkiewicza  – Dyrektora,

Przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Barbary Wiśniewskiej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą  ………………………………………….., z siedzibą ……………………………………….,  działającą na  podstawie …………………………………………………, NIP  ………………………. zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………….

W postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) w trybie uproszczonym (pozaustawowym) – zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn.:

„Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni dróg z destruktu asfaltowego metodą sprysku emulsją i grysem bazaltowym na ul. Poprzecznej w Borowej Górze i ul. Zacisze w Serocku.”

§ 1

- Zamawiający zleca wykonanie  naprawę drogi – ul. Poprzeczna w Borowej Górze oraz ul. Zacisze w Serocku – metodą powierzchniowego utrwalenia. Nawierzchnia jezdni ww. ulic  wykonana jest obecnie z destruktu, bez obrzeży, pobocza gruntowe. Powierzchnie przewidziane do naprawy ul. Poprzeczna – 2024 m2, ul. Zacisze – 2548 m2.

2. Zamówienie obejmuje następujące elementy:

ul. Poprzeczna -   powierzchnia 2024 m2 – bez niwelacji pobocza

ul. Zacisze  - powierzchnia 2548 m2

1) Niwelacja poboczy (ul. Zacisze) - ścięcie i wyprofilowanie w celu nadania spadków - min. 6 %.

2) Uzupełnienie nierówności  istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym i wyprofilowanie podbudowy ze spadkiem poprzecznym 2,5 - 3,0 %.

3) Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia:

- warstwa lepiszcza

- warstwa kruszywa (grys, bazalt)

- warstwa lepiszcza

- warstwa  kruszywa (grys, bazalt).

Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.

§ 2

Termin realizacji zamówienia – do dnia 07.09.2018  r.

§ 3

- Za  wykonanie robót określonych w §1 ust.2  ustala się wynagrodzenie w wysokości:

naprawa 1 m2  nawierzchni – ………………………… zł netto

(słownie złotych: …………………………………………………),

Podatek  VAT w stawce   …………….. %  wynosi ………………………..  zł

Łącznie wartość naprawy 1 m2 powierzchni wynosi  ………………………….. zł brutto

(słownie złotych: ………………………………………………………..)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostało określone na oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej u mowy.

- Całkowita wartość zamówienia wynosi ………………………………….. zł netto (słownie złotych: ………………………………………………………….. ), podatek VAT w stawce ………………………….  %   wynosi …………………………………………… zł,

Łącznie wartość zamówienia wynosi ………………………………… zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………………………….).

W cenie oferty zawarte są wszelkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Rzeczywista wartość zamówienia zostanie określona na podstawie obmiaru wykonanych robót.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót zawierający rzeczywisty obmiar wykonanych robót.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na numer rachunku wskazany na fakturze.

- W przypadku zwłoki w regulowaniu należności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert przejściowych, za wykonane roboty potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w protokole odbioru robót częściowych.

§ 4

Roboty ze strony Zamawiającego nadzorował będzie Pan Robert Krześnicki.

Ze strony Wykonawcy odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy będzie ……………………………

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami.

- Zapewnienia materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia spełniających wymogi obowiązujących przepisów.

- Ochrony mienia i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

- Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Utrzymania ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac i bezpośrednio przylegającym, a także uporządkowanie terenu w dniu prowadzenia prac.

- Na żądanie Zamawiającego przedłoży  stosowne atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów.

- Po zakończeniu robót każdorazowo Wykonawca uprzątnie teren, na którym były prowadzone.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca   w wysokości 1000,00 zł.

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia (max. 5 dni roboczych – po tym terminie Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -  w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego. Jeżeli termin dodatkowy zostanie przekroczony o 5 dni roboczych, wówczas Zamawiający zleci naprawę innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę.

- W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas przeprowadzania robót 
/zabrudzenie, zniszczenie/  Zamawiający dokonuje potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkód.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 7

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 1000,00 zł.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy stanie się niemożliwa z przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odstąpieniu od umowy z 30 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 nie mają zastosowania zapisy ust. 1.

4. W sytuacji opisanej w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 8

- Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez  Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia – Zamawiający odmawia odbioru.

§ 9

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

§ 10

O wykryciu wad w trakcie trwania okresu rękojmi  Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w  terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 11

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres …………………….. miesięcy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY